唤龙平台

OPS 技术审计 · 裁决核对清单

| 文档版本 | v1.1（定稿） |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-27 |
| 触发 | OPS 工程师技术核对手册审计反馈（一审 16 条 + 二审 10 条） |
| 一审审计人 | OPS 工程师（钉钉用户 5158） |
| 二审审计人 | 曾正龙（OPS 工程师） |
| 裁决人 | tongzhenghui（创始人） |
| 涉及裁决 | R-025 调整 / R-026~R-028 新增 / H-002~H-005 调整 / H-007 翻转（保留 Nacos）/ H-008~H-009 新增 |

文档定位 本文档为定稿版本（v1.1），整合一审（16 条）和二审（10 条）全部 OPS 审计意见及创始人裁决结果。关键变更：H-007 由「移除 Nacos」翻转为「保留 Nacos」；新增 H-009 PG schema/账号标准。所有 LOCKED 裁决同步更新至 RULINGS.md。

# 1. 运维工具链现状（OPS 提供）

以下为 OPS 工程师确认的各环境实际工具链选型，替代此前基于架构文档的推断。

| 技术维度 | 选型 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器镜像 | Dockerfile | 已使用 |  |
| CI | Jenkins / Jenkinsx（候选） | 已使用 |  |
| CD | 阿里云云效 Flow | 已使用 |  |
| 镜像仓库 | 阿里云 ACR 个人版 | 已使用 | 无法作为 CICD 流水线源（企业版支持） |
| 制品仓库 | 阿里云云效 Packages | 已使用 | 目前作为 CD 流水线源 |
| 非生产容器编排 | Kubernetes | 已使用 |  |
| 非生产监控 | Prometheus + Grafana | 已部署 |  |
| 非生产日志 | ELK / Loki（候选） | 已部署 |  |
| 非生产存储 | NAS | 已部署 |  |
| 非生产链路跟踪 | SkyWalking | 已部署 | 硬盘 IO 过大，暂停中 |
| 非生产告警 | Alertmanager | 已部署 | 未配置策略 |
| 生产容器编排 | Aliyun ACS | 已使用 | meisyd & flow 目前二进制部署 |
| 生产监控 | 阿里云监控（Prometheus+Grafana） | 已使用 |  |
| 生产日志 | 阿里云 SLS | 已使用 |  |
| 生产存储 | 阿里云 NAS | 已使用 |  |
| 生产链路跟踪 | SkyWalking | 未部署 |  |
| 生产告警 | 阿里云监控告警 | 已使用 |  |

# 2. 审计意见逐条裁决

### ① CI/CD：Jenkins+云效 vs GitHub Actions

| OPS 意见 | 现有基建是 Jenkins+云效，切换到 GitHub Actions 需要购买 GitHub Enterprise，切换必要性不高。Jenkins 已经足够应对所有复杂场景。 |
| --- | --- |
| 分析 | 同意。Jenkins 是成熟方案，现有团队已熟悉。GitHub Actions 只是 R-025 中的候选方案，不是强制要求。 |
| 裁决 | CI 保留 Jenkins，CD 保留云效 Flow。GitHub Actions 降为「远期可选」。R-025 中 CI 门禁逻辑不变，仅执行环境从 GitHub Actions 调整为 Jenkins Pipeline。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | R-025 调整 |

### ② 分支策略：主干开发+特性开关 vs feature→dev→main

| OPS 意见 | 现有模式是主分支+特性开关。切换 PR 或 MR 模式，需要等 AI 自动审核代码相关基建完成之后才行。 |
| --- | --- |
| 分析 | 现有主干开发模式适合高信任小团队快速交付。但 AI 参与编码后需要 PR 作为 Gate H 验收载体。两阶段过渡最合理。 |
| 裁决 | 新增 R-026：Phase 1 保持主干开发+特性开关（现状不变）；Phase 2 AI 代码审核基建就绪后，切换到 PR 模式（AI→dev→人工审核→main→构建部署）。时间节点由创始人裁决。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | 新增 R-026 |

### ③ docker-compose vs K8s/K3s

| OPS 意见 | 本地不需要 docker-compose，直接 Docker 部署就行。没必要增加维护 docker-compose 成本。线下环境直接就是 K8s 或 K3s。 |
| --- | --- |
| 分析 | 完全同意。非生产已有 K8s，docker-compose 是多余的中间层。 |
| 裁决 | 废弃 docker-compose 方案。开发环境用 Docker 直接部署，非生产/生产统一 K8s 编排。R-017 中 docker-compose 相关描述标记为历史参考。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | R-017 附注 |

### ④ 配置管理：Nacos vs K8s ConfigMap

| OPS 意见 | 一审：如果走 ConfigMap，是否可以抛弃 Nacos？ 二审翻转（曾正龙）：建议保留 Nacos。①已是 meisyd/flow 核心依赖 ②远期目标微服务 ③Web UI+权限隔离 ④ConfigMap 有配置/权限泄漏风险。 |
| --- | --- |
| 分析 | 一审判断有误。OPS 二审提供了 4 条有力理由，尤其是 ConfigMap 基于文件管理的泄漏风险和 Nacos 的 Web UI 权限隔离优势不可忽视。远期微服务路线也需要 Nacos 服务发现能力。 |
| 裁决 | H-007 翻转：保留 Nacos 作为配置中心（撤回 ConfigMap 迁移方案）。Nacos 同时为远期微服务保留服务发现能力。 |
| 状态 | ⚠️ 调整 |
| 影响 | H-007 翻转 |

### ⑤ H2 测试数据库

| OPS 意见 | 集成测试才需要，这种模式现阶段应该不太需要。 |
| --- | --- |
| 分析 | 部分同意。H2 PG 兼容模式用于 CI 集成测试是轻量方案，保留但不强制。 |
| 裁决 | H-001 调整：H2 PG 兼容模式保留在 CI 配置中，标记为可选。改造阶段不作为强制要求。 |
| 状态 | ⚠️ 调整 |
| 影响 | H-001 调整 |

### ⑥ JDK 21 → JDK 25 LTS

| OPS 意见 | JDK 21 不是最新 LTS，虚拟线程特性存在一些兼容问题，还是会依赖平台线程。建议升级到 JDK 25 LTS。 |
| --- | --- |
| 分析 | 重大决策。JDK 25（2025-09 GA）虚拟线程成熟、无需线程池。需确认 Spring Boot / Modulith / 全部依赖兼容性。 |
| 裁决 | 新增 R-027：JDK 升级至 25 LTS。需作为 Phase 0 基础设施切片独立验证，确认 Spring Boot + Modulith + 全部依赖兼容后执行。与 ⑦⑧ 联动。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | 新增 R-027（需验证） |

### ⑦ Spring Modulith 2.x 兼容性

| OPS 意见 | Spring Modulith 最新版本是 2.x，不兼容 Spring Boot 3.x。如果确定要提升 JDK 版本，建议升级到新版本。 |
| --- | --- |
| 分析 | Spring Modulith 2.x 需要 Spring Boot 3.4+。与 JDK 25 升级联动——同步升级 Spring Boot 最新版 + Modulith 2.x。 |
| 裁决 | 联动 R-027：Spring Boot + Modulith 同步升级最新版本。Phase 0 基础设施切片内一并处理。 |
| 状态 | 🔄 联动 |
| 影响 | R-027 联动 |

### ⑧ @EnableAsync + ThreadPoolTaskExecutor

| OPS 意见 | 如果升级 JDK 25，这个不需要线程池，直接虚拟线程即可。 |
| --- | --- |
| 分析 | 完全一致。虚拟线程让 @Async + 线程池配置成为历史。 |
| 裁决 | 联动 R-027：升级 JDK 25 后移除 ThreadPoolTaskExecutor 配置，改用虚拟线程。 |
| 状态 | 🔄 联动 |
| 影响 | R-027 联动 |

### ⑨ ORM：MyBatis vs JPA+Hibernate

| OPS 意见 | 现有的是 MyBatis，切换 JPA 成本较高。并且 JPA+Hibernate 对开发要求较高，需要理解 ORM、JPQL、HQL 等概念。 |
| --- | --- |
| 分析 | 最大冲突。HK 内核已用 JPA（11 Entity + 44 JPQL），旧系统全 MyBatis。推荐双轨制——HK 保留 JPA，biz.* 允许 MyBatis。 |
| 裁决 | H-002 补充：双轨制——HK 内核维持 JPA（已实现，不回退）；biz.* 业务能力包允许保留 MyBatis。改造目标是「接入治理」不是「统一 ORM」。 |
| 状态 | ⚠️ 调整 |
| 影响 | H-002 补充 |

### ⑩ API 路径区分来源

| OPS 意见 | API 格式应该要区分不同来源，例如 open-api/xxx 和常规 console 使用的 api/xxx。 |
| --- | --- |
| 分析 | 合理。在 /hk/xxx/ 内核路径基础上，业务层区分内外。 |
| 裁决 | R-013.2 扩展：三层 API 路径前缀——/hk/xxx/（内核）、/api/xxx/（控制台/内部）、/open-api/xxx/（开放 API/第三方）。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | R-013.2 扩展 |

### ⑪ trace_id 概念区分

| OPS 意见 | trace_id 应该要区分：业务中的 event 的 trace_id 和分布式跟踪中的 trace_id+span_id。 |
| --- | --- |
| 分析 | 非常准确。IR-1B 的 trace_id 是业务请求追踪标识，APM 的 trace_id+span_id 是另一个概念。 |
| 裁决 | IR-1B 澄清：业务层叫 trace_id（HlResponse 信封），APM 层叫 apm_trace_id + span_id。文档和代码注释必须区分。新增 H-008。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | 新增 H-008 |

### ⑫ @EventListener vs MQ

| OPS 意见 | 不需要。直接由 MQ 使用，避免单节点内部事件。除非是内部的一些需要分段的业务，或者异步执行任务。 |
| --- | --- |
| 分析 | 部分同意。单体下 @EventListener 轻量，但团队已有 MQ 实践。默认走 MQ 更统一。 |
| 裁决 | H-005（原 H-003）调整：默认走 MQ（RocketMQ）。@EventListener 仅限同进程内辅助异步（日志、缓存刷新），不用于业务事件。 |
| 状态 | ⚠️ 调整 |
| 影响 | H-003/H-005 调整 |

### ⑬ Caffeine 缓存

| OPS 意见 | 已经实现了基于 Redis+Caffeine 的 L2cache，不建议只做本地 cache，会存在多节点缓存同步问题。 |
| --- | --- |
| 分析 | 同意。L2cache 方案已验证，纯本地缓存有同步风险。 |
| 裁决 | 缓存统一用现有 Redis+Caffeine L2cache 方案。R-021 中纯 Caffeine 描述修正。 |
| 状态 | ✅ 采纳 |
| 影响 | 文档更新 |

### ⑭ MDC traceId 与 APM

| OPS 意见 | 链路跟踪对 OS 的话，大单体模式可以使用 MDC。如果是 flow 项目，还是需要借助 APM 的 agent 来动态注入 traceId。 |
| --- | --- |
| 分析 | 与 ⑪ 呼应。HK 单体用 MDC 注入业务 trace_id，分布式用 APM agent。 |
| 裁决 | HK Modulith 内部用 MDC Filter 注入业务 trace_id（不变）；跨服务链路跟踪由 APM agent（SkyWalking）负责。两者独立。 |
| 状态 | 📌 确认 |
| 影响 | 文档澄清 |

### ⑮ @ApplicationModule

| OPS 意见 | 这个是 Spring Modulith 本身功能，已经做了规划了。分基础设施 shared 和常规业务模块。 |
| --- | --- |
| 分析 | 确认而非异议，与现有架构一致。 |
| 裁决 | 无需变更，保持现状。 |
| 状态 | 📌 确认 |
| 影响 | 无 |

### ⑯ Gradle Groovy vs Kotlin DSL

| OPS 意见 | 现有的 Gradle 使用的 Groovy DSL，切换到 Kotlin 有一些成本。如果是新项目，这个成本不高。 |
| --- | --- |
| 分析 | hl-platform 是新项目用 Kotlin DSL（H-006）合理。旧系统改造不需要改构建脚本。 |
| 裁决 | H-006 补充：hl-platform 保持 Kotlin DSL；旧系统改造不要求切换 Gradle DSL。 |
| 状态 | 📌 确认 |
| 影响 | H-006 补充 |

# 3. 新增与变更裁决汇总

## 3.1 R-026 分支策略两阶段过渡（新增）

本裁决由 OPS 审计 ② 触发，正式化分支策略的过渡方案。

| 裁决 ID | R-026 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-26 |
| 状态 | LOCKED |
| Phase 1（当前） | 保持主干开发 + 特性开关。单分支，快速推送，快速集成。单次构建，制品跨环境复用。CI 门禁（gate-deny-check + gate-circular-dep）在 Jenkins Pipeline 中执行。 |
| Phase 2（AI 基建就绪后） | 切换到 PR 模式。AI/开发者提交到 dev 分支 → PR → TAO Gate H 审核 → 合入 main → 从 main 构建部署。PR 是 Gate H 验收载体。 |
| 切换触发条件 | ① AI 代码审核流水线就绪 ② Jenkins PR Builder 配置完成 ③ 创始人裁决启动 |
| 构建原则 | 单次构建，制品跨环境复用。不在 dev 和 main 分别构建。 |

## 3.2 R-027 JDK + Spring 版本升级（新增）

| 裁决 ID | R-027 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-26 |
| 状态 | LOCKED（需验证切片） |
| JDK | 21 → 25 LTS |
| Spring Boot | 3.x → 最新稳定版（需与 JDK 25 兼容） |
| Spring Modulith | 1.x → 2.x（需与 Spring Boot 新版兼容） |
| 线程模型 | 移除 @EnableAsync + ThreadPoolTaskExecutor，全面采用虚拟线程 |
| 执行方式 | 作为 Phase 0 基础设施切片独立执行，在功能开发前完成 |
| 验证清单 | ① Gradle build 通过 ② 全部单元测试通过 ③ Modulith 架构测试通过 ④ 虚拟线程压测 |

## 3.3 R-028 架构审计师角色（新增）

本裁决正式化「架构审计师」角色，补全创始人主导小组的人类兜底层。

| 裁决 ID | R-028 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-26 |
| 状态 | LOCKED |
| 角色定位 | 创始人的「现实检验层」——在方案确认阶段拦截不切实际的设计 |
| 建议人选 | OPS 工程师（兼任）——了解每一层基础设施的真实状态 |
| 工作流嵌入点 | AI 出方案 → 架构审计师现实检验 → 创始人裁决 → 编码执行 → TAO 代码验收 |

### 三层兜底体系

| 层级 | 角色 | 核心问题 | 检查时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架构层 | 架构审计师 | 这个设计在我们环境下跑得通吗？ | 方案确认阶段（编码前） |
| 代码层 | TAO（技术验收官） | 这段代码我能独立维护吗？ | Gate H（代码合入前） |
| 运行层 | OPS（运维工程师） | 这个部署在生产环境稳定吗？ | Gate R（发布部署前） |

### 更新后的组织结构

| 角色 | 来源 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 创始人 | tongzhenghui | 产品裁决 + 架构决策 + 最终审批权 + 能力包边界定义 |
| 架构审计师（新增） | 现有员工（OPS 兼任） | 方案现实检验 + 技术选型验证 + 环境兼容性确认 + 成本评估 |
| TAO | 现有员工转岗 | 代码验收（Gate H）+ 联调排查 + 可读性审核 |
| OPS | 现有员工转岗 | 基础设施部署 + 环境维护 + Gate R 发布门 + 告警响应 |
| 业务工程师 | 现有开发团队 | 编码实施 + Filter 适配 + 单元测试 + 联调 |
| AI Agent | Claude/Gemini/Codex | TDD 编码 + 交叉审计（AI 只建议不执行） |

## 3.4 附属裁决变更

| 附属裁决 | 操作 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| H-001 | ⚠️ 调整 | H2 PG 兼容模式标记为可选，改造阶段不强制 |
| H-002 | ⚠️ 调整 | 双轨制：HK 内核维持 JPA，biz.* 允许 MyBatis |
| H-003 | ⚠️ 调整 | 默认走 MQ，@EventListener 仅限进程内辅助异步（注：RocketMQ 尚未部署，需先完成部署） |
| H-006 | 📌 补充 | hl-platform 保持 Kotlin DSL，旧系统不强制切换 |
| H-007 | ⚠️ 翻转 | 二审翻转：保留 Nacos 作为配置中心（撤回一审 ConfigMap 迁移方案）。理由：已是核心依赖、远期微服务需要、Web UI 权限隔离、ConfigMap 有泄漏风险 |
| H-008 | ✅ 新增 | trace_id 双层区分：业务 trace_id vs APM apm_trace_id+span_id |
| H-009 | ✅ 新增 | PG schema/账号/权限标准：库名 hl_platform、schema hlhk（禁用 public）、user role b_hlhk + group role g_biz、编码 zh_CN.utf8、附完整 SQL |

# 4. R-021 可观测性选型与现状对齐

R-021 原裁决为 OpenTelemetry + Grafana 生态。结合 OPS 现状反馈，需区分非生产和生产环境的对齐策略。

| 维度 | R-021 原选型 | OPS 现状 | 对齐方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Metrics | Prometheus | 非生产 Prometheus+Grafana（已部署） 生产 阿里云监控 | 非生产用自建，生产用阿里云托管 |
| Logs | Grafana Loki | 非生产 ELK/Loki（候选） 生产 阿里云 SLS | 非生产 Loki，生产 SLS |
| Tracing | Grafana Tempo | SkyWalking（非生产暂停/生产未部署） | 优先恢复 SkyWalking，Tempo 作为远期方案 |
| Alerts | Alertmanager | 非生产 Alertmanager（未配策略） 生产 阿里云告警 | 非生产配置 P0 策略，生产用阿里云 |
| Dashboard | Grafana | 已部署 | 统一 Grafana |

关键行动项 ① 恢复非生产 SkyWalking（解决硬盘 IO 问题）或切换轻量替代 ② 配置非生产 Alertmanager 的 P0 告警策略 ③ 缓存选型统一为 Redis+Caffeine L2cache

# 5. 后续行动清单

| 优先级 | 行动项 | 负责人 | 依赖 | 二审更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | R-027 JDK 25 + Spring Boot + Modulith 升级验证切片 | 创始人 + AI | 无 |  |
| P0 | R-026 Phase 1 确认：Jenkins Pipeline 门禁脚本迁移 | OPS | Jenkins 环境 |  |
| P0 | RocketMQ 部署（生产+非生产均未部署） | OPS | 环境资源 | 二审新增 |
| P0 | PG 生产环境 RDS 采购 | OPS + 创始人 | hl-platform 上线计划 | 二审新增 |
| P0 | H-009 PG schema/账号/权限按标准初始化 | OPS | PG 环境就绪 | 二审新增 |
| P1 | R-013.2 API 三层路径前缀落地 | 创始人 + AI | R-027 |  |
| P1 | H-002 双轨制 MyBatis 适配层设计 | 创始人 + AI | R-027 |  |
| P1 | 恢复非生产 SkyWalking（需采购企业级 SSD） | OPS | SSD 采购 | 二审细化：根因=非企业级 SSD |
| P1 | 配置 Alertmanager P0 告警策略 | OPS | R-022 策略 |  |
| P2 | R-028 架构审计师工作流正式运转 | 创始人 | 组织确认 |  |
| P2 | H-008 trace_id 双层概念文档更新 | 创始人 + AI | 无 |  |
| P2 | 验证 K8s 原生 LB 对中间件代理的兼容性 | OPS | 非生产环境 | 二审新增 |

# 6. 二次审计补充（曾正龙 2026-02-27）

以下为 OPS 工程师曾正龙在核对清单 v1.0 上的二审评论，共 10 条。关键翻转和新增已融入前述章节，本节记录完整审计轨迹。

## 6.1 H-007 翻转：保留 Nacos（核心变更）

⚠️ 一审裁决被翻转 一审 H-007 裁决「移除 Nacos → ConfigMap」被二审推翻。OPS 提供了 4 条关键理由，创始人确认保留 Nacos。

| 一审裁决 | 配置管理迁移到 K8s ConfigMap/Secret + Spring profiles，Nacos 从依赖栈中移除 |
| --- | --- |
| 二审意见 | 建议保留 Nacos： 1. Nacos 已是 meisyd & flow 业务核心依赖 2. 远期目标仍是微服务，需要服务发现 3. Nacos Web UI + 权限隔离，管理友好 4. ConfigMap 基于文件管理，有配置泄漏/权限泄漏风险 |
| 定稿裁决 | H-007 翻转：保留 Nacos 作为配置中心+远期服务发现。撤回 ConfigMap 迁移方案。 |
| 状态 | LOCKED |

## 6.2 H-009 新增：PostgreSQL Schema/账号/权限标准

OPS 提供了完整的生产级 PG 初始化 SQL，正式化为 H-009。

| 裁决 ID | H-009 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-27 |
| 状态 | LOCKED |
| 数据库名 | hl_platform |
| 默认 Schema | hlhk（禁止使用 public schema） |
| 附加 Schema | ff4j（特性开关专用） |
| User Role | b_hlhk（LOGIN, INHERIT, CONNECTION LIMIT 1000, 32 位强密码） |
| Group Role | g_biz（NOLOGIN, NOSUPERUSER, NOCREATEDB, NOCREATEROLE） |
| 编码 | UTF8, LC_COLLATE=zh_CN.utf8, LC_CTYPE=zh_CN.utf8 |
| 权限模型 | b_hlhk 继承 g_biz 的 schema+table 权限；g_biz 拥有 hlhk schema 的完整操作权限 |
| 命名规则 | user role 前缀 b_（business），group role 前缀 g_。禁止使用 app_user 等通用名称 |

### H-009 参考 SQL（OPS 提供）

-- User & Group Roles CREATE ROLE b_hlhk WITH LOGIN INHERIT CONNECTION LIMIT 1000 PASSWORD '********************************'; CREATE ROLE g_biz WITH NOLOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE NOINHERIT CONNECTION LIMIT 0; GRANT g_biz TO b_hlhk; -- Database CREATE DATABASE hl_platform WITH OWNER = b_hlhk TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8' LC_COLLATE = 'zh_CN.utf8' LC_CTYPE = 'zh_CN.utf8' TABLESPACE = pg_default CONNECTION LIMIT = -1; GRANT CONNECT ON DATABASE hl_platform TO b_hlhk; -- Schemas (connect to hl_platform first) CREATE SCHEMA ff4j; CREATE SCHEMA hlhk; -- Schema Permissions GRANT USAGE ON SCHEMA public TO g_biz; GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA hlhk TO g_biz; GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA hlhk TO g_biz; GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA hlhk TO g_biz; GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA hlhk TO g_biz; -- Default Privileges for future objects ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE b_hlhk IN SCHEMA hlhk GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES TO g_biz; ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE b_hlhk IN SCHEMA hlhk GRANT ALL PRIVILEGES ON SEQUENCES TO g_biz; ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE b_hlhk IN SCHEMA hlhk GRANT ALL PRIVILEGES ON FUNCTIONS TO g_biz;

## 6.3 基础设施现状补充

| 基础设施项 | 状态 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| RocketMQ | 🔴 未部署 | 生产和非生产环境均未部署 RocketMQ（暂未接到部署要求）。影响 H-003/H-005 的「默认走 MQ」裁决时间线——需先完成部署。 |
| PostgreSQL 生产 | 🟡 未采购 | 内网有二进制部署的 PG 18。生产环境尚未采购 RDS，待 hl-platform 上线时采购。一审中「增量成本 ¥0」描述需修正。 |
| SkyWalking IO | 🟡 已排查 | 根因：NFS 所在单磁盘为非企业级 SSD，无法承载多环境小文件 IO。SSD 寿命不到一年已仅剩 70%+。需采购企业级 SSD 或做存储分层。 |
| K8s 原生 LB | 🟡 待验证 | K8s 原生 LB 功能尚未在非生产环境验证中间件代理场景，存在兼容风险。 |
| 备份策略 | ✅ 已实施 | 每天凌晨 3 点全量备份至阿里云 OSS，由 OSS 提供跨区域备份。未使用阿里云 RDS 备份功能（成本考量）。 |
| 开发环境 | ✅ 已确认 | 使用 K8s-local 环境，非 Docker 独立部署。与一审 ③ 裁决一致。 |
| trace_id 跟踪 | ✅ 已确认 | meisyd & flow 基于 SkyWalking 提供 tid 跟踪。与 H-008 双层设计一致。 |

⚠️ P0 阻塞项 RocketMQ 未部署是 H-003/H-005「默认走 MQ」的前置依赖。在 RocketMQ 部署完成前，事件通信暂时维持 @EventListener。PG 生产 RDS 采购是 hl-platform 上线的前置条件。

## 6.4 二审评论完整轨迹

以下记录曾正龙 10 条评论的原文摘要与对应处理。

| 评论 | 内容摘要 | 处理方式 | 影响章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comment 1 | 开发环境用 K8s-local 不用 Docker | 确认一审 ③ | §2 ③ 裁决不变 |
| Comment 2 | K8s 原生 LB 对中间件代理未验证 | 新增风险项 | §5 行动清单 + §6.3 |
| Comment 3 | 保留 Nacos（4 条理由） | 翻转 H-007 | §2 ④ + §3.4 + §6.1 |
| Comment 4 | SkyWalking IO 根因：非企业级 SSD | 细化行动项 | §5 行动清单 + §6.3 |
| Comment 5 | meisyd/flow 基于 SkyWalking tid | 确认 H-008 | §6.3 |
| Comment 6 | PG schema hlhk / 禁用 public / 账号 b_hlhk | 新增 H-009 | §3.4 + §6.2 |
| Comment 7 | PG 完整权限 SQL | 新增 H-009 附录 | §6.2 SQL |
| Comment 8 | PG 生产未采购 | 修正 R-017 成本描述 | §5 行动清单 + §6.3 |
| Comment 9 | 备份策略：每天 3 点→OSS→跨区域 | 信息补充 | §6.3 |
| Comment 10 | RocketMQ 生产+非生产均未部署 | P0 阻塞项 | §5 行动清单 + §6.3 |