唤龙平台

OPS 技术审计裁决核对清单 · 定稿说明

| 文档类型 | 定稿说明（Change Log） |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-02-27 |
| 定稿版本 | v1.1 |
| 基线版本 | v1.0（2026-02-26） |
| 审计轮次 | 一审（16 条）+ 二审（10 条）= 26 条 |
| 二审审计人 | 曾正龙（OPS 工程师） |
| 定稿确认 | tongzhenghui（创始人） |

文档定位 本文档记录核对清单从 v1.0 到 v1.1（定稿）的全部变更，便于追溯审计决策的演变过程。配合核对清单 v1.1 定稿使用。

# 1. 变更摘要

v1.0 → v1.1 的核心变更由 OPS 工程师曾正龙的二次审计触发。二审共 10 条评论，产生 1 项关键翻转、1 项新增裁决、7 项信息补充。

| 变更类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键翻转 | 1 | H-007：「移除 Nacos → ConfigMap」翻转为「保留 Nacos」 |
| 新增裁决 | 1 | H-009：PG schema/账号/权限标准（附完整 SQL） |
| P0 阻塞项发现 | 2 | RocketMQ 未部署（生产+非生产）、PG 生产 RDS 未采购 |
| 信息细化 | 3 | SkyWalking IO 根因（非企业级 SSD）、K8s LB 验证风险、备份策略 |
| 确认项 | 3 | 开发环境 K8s-local、trace_id SkyWalking tid、H-008 双层设计 |

# 2. 逐条变更明细

| 章节 | 字段 | v1.0 | v1.1 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元数据 | 文档版本 | v1.0 | v1.1（定稿） | 整合二审后定稿 |
| 元数据 | 日期 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 定稿日期 |
| 元数据 | 审计人 | OPS 工程师（钉钉 5158） | 一审：钉钉 5158 / 二审：曾正龙 | 增加二审信息 |
| 元数据 | 涉及裁决 | H-007 新增 | H-007 翻转 + H-009 新增 | 二审翻转+新增 |
| §2 ④ | H-007 裁决 | 移除 Nacos → ConfigMap/Secret | 保留 Nacos（撤回 ConfigMap 方案） | OPS 二审 4 条理由 |
| §2 ④ | H-007 状态 | ✅ 采纳 | ⚠️ 调整（翻转） | 一审判断被推翻 |
| §3.4 | H-007 行 | ✅ 新增：移除 Nacos | ⚠️ 翻转：保留 Nacos | 内容完全改写 |
| §3.4 | H-003 行 | 默认走 MQ | 增注：RocketMQ 尚未部署 | 二审发现 |
| §3.4 | H-009 行 | （不存在） | 新增：PG schema/账号/权限标准 | 二审 Comment 6+7 |
| §5 | P0 行动项 | 3 项（含 Nacos→ConfigMap） | 5 项（移除 ConfigMap 迁移，新增 RocketMQ 部署、PG 采购、H-009 初始化） | 二审调整 |
| §5 | P1 SkyWalking | 恢复 SkyWalking 或替代方案 | 恢复 SkyWalking（需采购企业级 SSD） | 二审细化根因 |
| §5 | P2 新增 | （不存在） | 验证 K8s 原生 LB 中间件代理兼容性 | 二审 Comment 2 |
| 新增 | §6 章节 | （不存在） | 二次审计补充（6.1~6.4 四节） | 记录完整二审轨迹 |
| §6.1 | H-007 翻转详情 | （不存在） | 一审 vs 二审对比 + 4 条 OPS 理由 | 关键翻转追溯 |
| §6.2 | H-009 完整定义 | （不存在） | 裁决表 + 参考 SQL（20+ 行） | 生产级标准 |
| §6.3 | 基础设施现状 | （不存在） | 7 项现状表（RocketMQ/PG/SkyWalking/K8s LB/备份/环境/trace_id） | 二审信息汇总 |
| §6.4 | 审计轨迹 | （不存在） | 10 条评论逐条对应处理方式和影响章节 | 审计可追溯 |

# 3. 对其他文档的联动影响

| 文档 | 位置 | 需变更内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维手册 v1.1 | generate-ops-doc.js | H-007 ConfigMap 引用需回滚为 Nacos；增加 PG H-009 信息；RocketMQ 未部署说明 | 待更新 |
| 团队指南 v1.1 | generate-team-guide.js | 同步 H-007 翻转；RocketMQ 未部署对 @EventListener 的影响 | 待更新 |
| RULINGS.md | hl-workspace/RULINGS.md | H-007 内容改写（保留 Nacos）；新增 H-009；R-026~R-028 写入 | 待更新 |
| CLAUDE.md | hl-workspace/CLAUDE.md | 高频错误提醒补充 H-009 相关 | 按需 |
| 架构文档 v2.1.0 | docx | 可观测性选型、配置管理章节可能需要同步 | 按需 |

# 4. 裁决状态全景（截至定稿）

| 裁决 ID | 操作 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-025 | 调整 | CI 保留 Jenkins，GitHub Actions 降为远期可选 | 一审 ① |
| R-026 | 新增 LOCKED | 分支策略两阶段过渡 | 一审 ② |
| R-027 | 新增 LOCKED | JDK 25 + Spring Boot + Modulith 升级 | 一审 ⑥⑦⑧ |
| R-028 | 新增 LOCKED | 架构审计师角色 | 一审综合 |
| H-001 | 调整 | H2 PG 兼容模式标记为可选 | 一审 ⑤ |
| H-002 | 调整 | ORM 双轨制：HK=JPA，biz.*=MyBatis | 一审 ⑨ |
| H-003 | 调整 | 默认走 MQ（注：RocketMQ 待部署） | 一审 ⑫ + 二审 Comment 10 |
| H-006 | 补充 | Kotlin DSL 仅限 hl-platform | 一审 ⑯ |
| H-007 | 翻转 LOCKED | 保留 Nacos（撤回 ConfigMap 方案） | 一审 ④ → 二审 Comment 3 翻转 |
| H-008 | 新增 LOCKED | trace_id 双层区分 | 一审 ⑪ |
| H-009 | 新增 LOCKED | PG schema/账号/权限标准 | 二审 Comment 6+7 |

# 5. 定稿确认

本核对清单 v1.1 为定稿版本，整合了 OPS 一审（16 条）和二审（10 条）全部意见。以下裁决已确认并将同步写入 RULINGS.md：

| 新增裁决 | R-026、R-027、R-028、H-007（翻转）、H-008、H-009 |
| --- | --- |
| 调整裁决 | R-025、H-001、H-002、H-003、H-006 |
| P0 阻塞项 | RocketMQ 部署、PG 生产 RDS 采购、H-009 PG 初始化 |
| 待联动更新 | 运维手册 v1.1（H-007 回滚）、团队指南 v1.1（H-007+RocketMQ）、RULINGS.md |

下一步 ① 将 R-026~R-028、H-007~H-009 写入 RULINGS.md ② 更新运维手册和团队指南中的 H-007 引用 ③ 协调 OPS 启动 RocketMQ 部署和 PG RDS 采购